Одобрявам: …………………………

НАТАША МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Брусарци

З А    У Ч А С Т И Е   В   О Т К Р И Т А  П Р О Ц Е Д У Р А     З А

В Ъ З Л А Г А Н Е   Н А    О Б Щ Е С Т В Е Н А

П О Р Ъ Ч К А   С   О Б Е К Т:

„Подобряване на площадни пространства за отдих

в с. Василовци, с. Дондуково, с. Киселево, община Брусарци”

2013г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

- Решение на Възложителя за откриване на обществената поръчка съгласно Редактор на форми за АОП

- Обявление за обществена поръчка съгласно Редактор на форми за АОП

- ВЪВЕДЕНИЕ

- ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

- УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

- КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

- ГАРАНЦИИ

- МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ

- ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

VII.I.     ОБЩО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НЕЯ

- ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

- КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

- ОБЯВЯВАНЕ РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

- СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ПРИЛОЖЕНИЯ (ОБРАЗЦИ):

- Приложение № 1 - Оферта;

- Приложение № 2 - Справка „сведения за участника”;

- Приложение № 3 - Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката;

- Приложение № 4 - Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката;

- Приложение № 5 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1  от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 9 от ЗОП;

- Приложение № 5а - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 9 от ЗОП;

- Приложение № 5б - Декларация по по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 9 от ЗОП;

- Приложение № 5в - Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 9 от ЗОП;

- Приложение № 5г - Декларация по чл. 47, ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 9 от ЗОП;

- Приложение № 5д - Декларация по чл. 47, ал. 2, т. 2, т. 2а предл. първо, т. 4 и т. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 9 от ЗОП;

- Приложение № 6 - Информация за общия оборот и за оборота от строителство за последните три години;

- Приложение № 7 - Списък на основните договорите за строителство, изпълнени през последните пет години, придружен от препоръки за добро изпълнение;

- Приложение № 8 - Списък и данни на екипа от експерти и други компетентни лица, които ще участват в изпълнението на поръчката;

- Приложение № 8А - Автобиография;

- Приложение № 8Б - Декларация за разположение;

- Приложение № 9 - Декларация за използване на подизпълнител;

- Приложение № 9А - Декларация за съгласие за участие на подизпълнител;

- Приложение № 10 - Банкова гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка;

- Приложение № 11 - Декларация за приемане на условията на проекта на договора;

- Приложение № 12 - Ценова оферта;

- Приложение № 13 - Договор;

- Приложение № 14 - Банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя;

- Приложение № 15 - Техническо предложение;

- Приложение № 16 - Декларация за спазване на изискването за минимална цена на труда;

- Приложение 17 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1, чл. 94 и чл. 96, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС

- Приложение 18 - Декларация за валидност на офертата;

- Приложение 19 - Количествена сметка;

- Приложение 20 - Техническа спецификация.

У   К    А   З   А   Н   И   Я

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Предмет на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Подобряване на площадни пространства за отдих в с. Василовци, с. Дондуково, с. Киселево, община Брусарци”, по Договор за отпускане на финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” № 12/322/00745/27.11.2012 година

I. ВЪВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Брусарци – област Монтана, с адрес ул. „Георги Димитров” № 85

Настоящата документация е изготвена на основание чл. 28 от Закона за обществените поръчки, в изпълнение на Решение № 8 ПП-07-6/11.06.2013г. на Кмета на Oбщина Брусарци, п.к. 3680, гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” №  85, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на площадни пространства за отдих в с. Василовци, с. Дондуково, с. Киселево, община Брусарци” и обявление за обществена поръчка изпратено за публикуване до Агенция по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съгласно Закона за обществени поръчки /ЗОП/.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

# Документация за участие в процедурата може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:30 часа, в срок до 16:30 часа на 02.07.2013г. Стойността на настоящата документация е в размер 20 лв. (двадесет лева) като сумата се заплаща в посочения в обявлението срок на касата на Oбщина Брусарци, п.к. 3680, гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” №  85, срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по банкова сметка на Община Брусарци: IBAN: BG39STSA93008490050100; код 447000; BIC: STSABGSF; Банка „ДСК” АД – клон Брусарци. Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се получава в деловодството на Oбщина Брусарци, п.к. 3680, гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” №  85. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

Копие от платежният документ следва да бъде поставено в офертата за участие в процедурата като доказателство, че документация е закупена по надлежния ред.

Офертите на участниците се приемат всеки работен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:30 часа в срок до 09.07.2013г. в деловодството на Oбщина Брусарци, п.к. 3680, гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” №  85.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа в административната сградата на Oбщина Брусарци, п.к. 3680, гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” №  85, в 10:00 часа  на 11.07.2013г. Датата и часа за отваряне на ценовите оферти ще бъде обявен на сайта на община ”Брусарци”  – www.brusartsi.com три дни преди тяхното отваряне.

Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от разглеждането и оценяването на представената от него оферта.

Всяко заинтересовано лице, в случай, че смята за необходимо, може да посети строителните площадки. С цел улеснение на желаещите да посетят мястото, където ще бъде извършено строителството, възложителят организира оглед на обектите. Пожелателно е заинтересованите лица да изпратят предварително писмено уведомление до Възложителя, в което да посочат предложение за дата и час на огледа, на който смятат да присъстват.

Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Писмени искания за разяснения по същество относно документация за участие и/или реда за провеждане на процедурата могат да бъдат подавани от лицата, закупили документация всеки работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч., в деловодството на Община Брусарци най-късно до 7 (седем) дни преди изтичането на срока за подаване на офертите. Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице предоставя исканите разяснения в 4-дневен срок от постъпване на искането. Даденото от Възложителя разяснение се изпраща едновременно до всички лица, които са закупили информационна документация и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към информационната документация, която се закупува от други лица. В случай, че от предоставяне на разяснението от Възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 3 (три) дни, Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти за участие с толкова дни, колкото е забавата.

Всички комуникации и действия на Възложителя и на Участниците, свързани с настоящата поръчка, са в писмен вид. Участникът може да представя своите писма и уведомления по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс, или се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка. За получено се счита това уведомление, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

В случаи, когато предоставената в офертите информация има конфиденциален харатер, се прилагат чл. 33, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.

За неуредените положения в настоящата документация се прилага Закона за обществените поръчки, Прaвилника за прилагането на ЗОП и действащото в Република България законодателство.

ІI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Вид на процедурата :	Открита процедура по ЗОП

Име на поръчката :	„Подобряване на площадни пространства за отдих в с. Василовци, с. Дондуково, с. Киселево, община Брусарци”

Финансиране :	Финансова помощ по Мярка 322 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР)

ІІI. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП и обявените изисквания от Възложителя в обявлението и документацията за участие.

Не могат да участват в процедурата, съответно ще бъдат отстранени офертите на участници, които не отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 2, 2а предл. първо, 3, 4 и 5, и ал. 5 от ЗОП. В случай, че Участникът участва като обединение, изброените изисквания по чл. 47 ще се прилагат за всеки член на обединението поотделно.

- От участие в процедурата се отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на предварително определените от възложителя условия.

- Участниците представят задължително един оригинал и едно копие на офертата и всички изискуеми документи за участие в настоящата процедура. Копието не се заверява от участника.

- Право на участие в процедурата има всяко българско и  чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединения, които отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП и не са лишени от правото да упражняват строителна дейност от административен орган от държавата, в която е установен.

- Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, се прилага чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

- В случай, че участникът участва като обединение (консорциум, гражданско дружество), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват писмено споразумение. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка следва да бъде с нотариална заверка на подписите и в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват, както и разпределение на участието на лицата при изпълнение на дейностите в обединението. Споразумението трябва да бъде представено от Участника в оригинал или нотариално заверено копие и трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, при условията на пълна и неделима солидарност и по закон, за изпълнението на договора;

- всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора и за срока, предложен за гаранционното обслужване на обекта.

- Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Промяна в състава на обединението не освобождава напусналия партньор/партньори от задълженията, поети с подписване на офертата и/или подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

- Когато участникът е обединение, се прилага чл. 56, ал. 3 от ЗОП.

- Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, се прилага чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

- Не се допуска до участие кандидат, който не е изпълнил някое от горепосочените условия след изтичане на срока по чл. 68, ал. 9 от ЗОП.

- При попълване на декларациите по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 следва да се спази изискването, посочено в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

- Когато участникът предвижда участието на подизпълнители в своята оферта, изискванията посочените по–долу се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие във връзка с чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

- Офертата и всички документи, подготвени от участниците в откритата процедура и цялата кореспонденция между тях и възложителя следва да бъдат на български език. Документи, чиито оригинал е на чужд език, се представят и в точен превод на български език, за верността на които отговаря участника, освен в случаите, когато по ЗОП се изисква превода да е официален.

- При подаването на офертата обстоятелствата по т. 3 се доказват с представянето на декларациите по образец от документацията за участие, като при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документите по чл. 47, ал. 10 от ЗОП.

- Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта.

- Всеки участник може да представи само по една оферта. Не се допуска представянето на различни варианти.

- Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в офертата си, дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители и какъв ще бъде делът и видът на участието на подизпълнителите в изпълнението на поръчката. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

- Участниците декларират съгласие с всички условия на Възложителя в настоящата процедура.

- При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

- Възложителят не приема за участие и връща на участника оферта, която е:

- В незапечатан, скъсан или прозрачен плик;

- Подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите.

Тези обстоятелства се отбелязват в Регистъра на постъпилите оферти.

- В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а) налице са обстоятелствата предвидени в чл. 93, ал. 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС.

б) налице са обстоятелствата предвидени в чл. 94 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС.

в) наложено наказание на основание чл. 96, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС.

Обстоятелствата по т. 20 се удостоверяват с декларация по образец, която се попълва и представя от всеки управител, респективно член на управителните органи на участника, а в случай, че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган.

- Кандидат или участник в процедурата, за който е налице някое от посочените в Обявланието обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, ще бъде отстранен.

- При подписване на договора за обществена поръчка участникът чуждестранно физическо или юридическо лице, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по точка 21 от настоящия раздел, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

- Когато в съответната чужда държава не се издават документите по предходната точка или когато те не включват всички посочени случаи, участникът чуждестранно физическо или юридическо лице представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

- Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът чуждестранно физическо или юридическо лице представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

- Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

ІV. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

1. Комуникацията между Възложителя и участниците в настоящата процедура е в писмен вид.

2. Обменът на информация между Възложителя и участника се извършва по един от следните начини:

- лично срещу подпис;

- по пощата - писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от Възложителя/участника адреси;

- чрез куриерска служба;

- по факс, изрично посочен от страните, като за Възложителя номерът е: 09783 / 29-11, чието получаване следва да бъде потвърдено;

- чрез комбинация от тези средства.

3. Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посочените лица за контакти. За Възложителя: Петър Димитров и Цветелина Бориславова.

4. При подаване на офертата си участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита, че съдържат такава информация и да изисква от Възложителя да не я разкрива.

5. Решенията и протоколите на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат по факс или писмо с обратна разписка.

V. ГАРАНЦИИ

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Гаранцията за участие се определя и внася, както следва:

1. Гаранция за участие в процедурата

1.1. Гаранцията за участие в процедурата се определя от Възложителя в твърда сума и възлиза на 12 000 лв. /дванадесет хиляди лева/.

1.2. Гаранция за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Брусарци - IBAN: BG16STSA93003311147861; BIC: STSABGSF; Банка „ДСК” АД - клон Брусарци или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за участие /Приложение № 10/. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура.

1.3. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП.

2. Гаранция за изпълнение

2.1. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора.

2.2. Гаранция за изпълнение на договора се превежда в парична сума от участника по банкова сметка на Община Брусарци - IBAN: BG16STSA93003311147861; BIC: STSABGSF; Банка „ДСК” АД - клон Брусарци или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за изпълнение /Приложение № 14/.

2.3. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

2.4. При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася.

2.5. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка.

2.6. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

2.7. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Те трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

VI. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ

1. Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците.

1.1. В процедурата могат да участват лица (сумарно обединението), чийто оборот от строителство с предмета на поръчката (парково строителство, площадни пространства), е не по-малко от прогнозната стойност на поръчката, а именно: 1 287 984.00 лв. (един милион двеста осемдесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и четири лева), в зависимост от датата на която са учредени или са започнали дейността си.

Изпълнението на минималното изискване за оборот от строителство на обекти, сходни с предмета на поръчката за последните три години (2010, 2011 и 2012г.), се доказва от участниците с представяне на копия от Баланса и Отчета за приходите и разходите, както и справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство (приложение към Годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия) на участника за последните три години, оформени съгласно ЗС, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си). Специализирания оборот от строителство, за последните три години (2010, 2011 и 2012г.), се доказва от участниците с представяне с Декларация по образец (Приложение 6).

1.2. В процедурата могат да участват лица, които имат сключена валидна „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Същата трябва да е в сила минимум 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата, както и да бъде придружена с декларация в свободен текст от участника, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора.

Това изискване се доказва със заверено от участника копие на валидна застраховка за професионална отговорност, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за категорията строеж от обект на поръчката.

1.3. В процедурата могат да участват лица, които притежават финансов ресурс за изпълнение на поръчката в размер не по-малък от 100 000.00 (сто хиляди) лева в една от следните форми – собствени финансови средства и/или достъп до кредитна/и/ линия/и/.

Това изискване се доказва с представяне на надлежни счетоводни документи, оформени съгласно приложимото законодателство, от които документи следва да е видно наличието на собствени средства или гаранционно писмо от местна и/или чуждестранна банка, в което банката декларира, че е предоставила или ще предостави кредит на участника, до който той ще има достъп във връзка с изпълнението на настоящата поръчка в минималния изискуем от Възложителя размер.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, на минималните изисквания на Възложителя за икономическо и финансово състояние на участниците, съгласно настоящия раздел, трябва да отговаря обединението в съвкупност.

Когато участникът в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящата точка първа се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.

2. Минимални технически възможности и/или квалификация на участниците.

2.1. Участникът да е регистриран в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) в четвърта група, за изпълнение на строежи от четвърта категория.

Това изискване се доказва с Удостоверение /копие, но заверено от участника/ за регистрация в ЦПРС (или еквивалентно) ЧЕТВЪРТА ГРУПА, за изпълнение на строежи от ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ; Съгласно чл.3, ал.2 от ЗКС вписването в съответния регистър на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението на Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено. Когато участникът е обединение, с регистрацията за тази група и категория строежи трябва да разполагат онези съдружници, които съгласно разпределението на дейностите в договора за обединение ще изпълняват дейности в строителството.

При непредставяне на удостоверение от ЦПРС, участниците следва да докажат регистрацията си в професионален регистър на държавата, в която са установени, за изпълнение на обекти, включени в предмета на поръчката, или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентен орган съгласно националния си закон.

2.2. Всеки участник (сумарно обединението) трябва да разполага с необходимия технически и ръководен (собствен или нает) персонал, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, включващ минимум следните служители:

| № | Специалисти | Стаж по специалността /години/ | Минимален брой |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ръководител обекта - строителен инженер ПГС | 5 | 1 |
| 2 | Технически ръководител - строителен инженер ПГС или строителен техник | 5 | 1 |
| 3 | Координатор по ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) - съгласно изискванията на ЗБУТ и Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на строителни дейности | 1 | 1 |
| 4 | Инженер-геодезист | 3 | 1 |
| 5 | Еколог - с висше образование, с минимална образователна степен „бакалавър” по специалност „Екология”, „Опазване на околната среда” или друга специалност в областта на екологията или опазване на околната среда | 3 | 1 |

Това изискване се доказва със следните документи, удостоверяващи образованиет, професионалната квалификация и стажа на минимално изискуемите специалисти, ангажирани с изпълнението на поръчката:

- Декларация (Приложение № 8) - съдържаща списък на минимално изискуемия технически персонал, който ще бъде ангажирани с обекта на обществената поръчка; Професионални автобиографии (Приложение № 8А)  на минимално изискуемия състав на техническия персонал, който ще бъде ангажирани с обекта на обществената поръчка, придружена от Декларация (Приложение № 8Б)   и дипломи за придобита образователна степен, и/или удостоверения за квалификация, или сертификати за придобита квалификация, и копия от трудови книжки или еквивалентни документи, от които е видно по недвусмислен начин, че лицето има изискуемия минимален стаж по специалността;

- за специалиста отговарящ по безопасност и здраве се представя копие от документ за придобита квалификация (сертификат), съгласно Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на строителни дейности.

2.3. Участникът (сумарно обединението) следва да е изпълнил успешно през последните 5 (пет) години минимум 1 (един) договор за строителство с предмета на поръчката (парково строителство, площадни пространства).

Това изискване се доказва с Декларация (Приложение № 7) съдържаща списък на изпълнените основни договори за строителство, изпълнени през последните 5 (пет) години, (2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 година) придружена с препоръки (референции) за изпълнение на договорите, посочени в декларацията. Тези препоръки (референции) задължително трябва да съдържат стойност, дата и място на строителството, както и то дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

2.4. Участникът да е сертифициран по: ISO 9001:2008 (или друг документ/сертификат за приложени еквивалентни мерки) - с обхват строителство: ISO 14001:2004 (или друг документ/сертификат за приложени еквивалентни мерки) за опазване на околната среда;  BG OHSAS 18001:2007 (или друг документ/сертификат за приложени еквивалентни мерки) за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството.

Това изискване се доказва със заверени от участника копия на документите, доказващи приложение на съответните мерки. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда.

Когато участникът е обединение, на изискванията за приложените мерки и регистрацията в ЦПРС трябва да отговарят онези съдружници в обединението, които съгласно разпределението на дейностите в договора за обединение ще изпълняват дейности по строителството.

3. При участие на подизпълнители, изискванията важат и за подизпълнителите, съобразно вида на тяхното участие.

4. Участник, който не отговаря на изискванията, посочени в настоящия Раздел VI. Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците, технически възможности и квалификация се отстранява от участие в процедурата.

VІI. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация, при спазване на разпоредбите на ЗОП.

1.1. Офертата се изготвя по приложения в документацията образец (Приложение № 1). Офертата се подава на български език и се подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника.

Невъзможността участникът да предостави цялата изискана информация, както и представянето на оферта, неотговаряща на условията, посочени от Възложителя в документацията за участие, при всички случаи води до отстраняване му.

1.2. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.

1.3. Разходите свързани с изготвянето и подаването на предложенията са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

1.4. Участниците се представляват от законните си представители или от лице, изрично упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Овластяването се извършва посредством изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага в оригинал към офертата. Когато участникът е обединение и договорът за обединение отговаря на условията на настоящата документация, изрично пълномощно не се изисква.

1.5. Участници в процедурата могат да бъдат български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, или обединения между тях.

1.6. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който не отговаря на нормативните изисквания или на някое от условията на възложителя.

2. Оферта, получена от възложителя след срока, посочен в обявлението за участие, ще бъде върната незабавно на участника и това се отбелязва във входящия регистър. Не се приемат оферти в незапечатан плик или плик с нарушена цялост. В тези случаи офертите се връщат на участника и това се отбелязва в Регистъра на постъпилите оферти.

3. Офертите на участниците се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на Oбщина Брусарци, п.к. 3680, гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” №  85, до датата и часа, посочени в обявлението за обществена поръчка.

3.1. Офертите трябва да бъдат получени от възложителя на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в обявлението за възлагане на обществената поръчка.

VІI.I. ОБЩО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НЕЯ

Всяка оферта трябва да се изготви и представи в 1 (един) оригинал и 1 (едно) незаверено копие.

- Всяка оферта за участие в процедурата се изготвя съгласно приложения в настоящата документация образец (Приложение № 1) и към нея се прилагат документите описани по вид и ред в Раздел VII.I.

- Подадената от участника оферта се представя в запечатан общ непрозрачен плик и/или кутия и/или кашон, като трябва да съдържа три отделни самостоятелно запечатани непрозрачни и надписани плика (Плик „№ 1", Плик „№ 2" и Плик „№ 3"), както следва:

Плик № 1 с надпис „Плик № 1 - Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 - 14, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите;

Плик № 2 с надпис „Плик № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания.

Техническо предложение - Приложение № 15 - следва да бъде изготвено по изискванията на приложения образец към настоящата документация, придружено с:

- Работна програма;

- Линеен график.

Плик № 3 с надпис „Плик № 3 - Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника - Приложение № 12.

- При подготовката на Плик „№ 1", Плик „№ 2" и Плик „№ 3" трябва да се изпълняват изискванията на чл. 57, ал. 1 и ал. 2 ЗОП. Офертите, подредени съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в три непрозрачни плика, които се надписват в долния ляв ъгъл: „Плик № 1 - Документи за подбор", „Плик № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката" и „Плик № 3 - Предлагана цена".

- Листовете на всеки един от документите, които са включени в Плик № 1 с надпис „Плик № 1 - Документи за подбор" и фирмата на участника, в Плик № 2 с надпис „Плик № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката", в Плик № 3 с надпис „ Плик № 3 - Предлагана цена", трябва да бъдат последователно номерирани в долния десен ъгъл с писец в син цвят, като първият лист на документите в Плик № 1 започва с „1” и номерацията продължава последователно до последната страница на Плик № 3.

- Всички документи от офертата в Плик „№ 1", в Плик „№ 2" и в Плик „№ 3", когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, се подават на български език, документът по чл. 56 ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56 ал. 1, т. 4, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

- Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, по отношение съдържанието на офертата се прилага чл. 56, ал. 3 от ЗОП.

Върху общия непрозрачен плик и/или кутия и/или кашон трябва да бъде изписана следната информация:

До Oбщина Брусарци, п.к. 3680, гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” № 85 ОФЕРТА От ................................................................................................ За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с обект: „Подобряване на площадни пространства за отдих в с. Василовци, с. Дондуково, с. Киселево, община Брусарци”

Върху плика и/или кутия и/или кашона, в който се съдържат трите плика от офертата, трябва да бъде написано името и адреса на участника, лице за контакти, телефон, факс и електронен адрес. Препоръчва се използване на кашони, като опаковъчната хартия по възможност да позволява по-лесното запазване на целостта на данните върху нея.

Върху пликовете, освен надпис „Плик 1 – Документи за подбор”, „Плик 2 – Предложение за изпълнение на поръчката” и „Плик 3 – Предлагана цена”, не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени знаци.

Пликовете трябва да са с ненарушена цялост, да са непрозрачни и по тях не трябва да има подписи или други изписвания, освен посочените в предходния абзац. Проверката на тези обстоятелства ще се извърши публично при отварянето на офертите на участниците на първото заседание на конкурсната комисия, съгласно изискванията на ЗОП.

Участник, чиято оферта и документите в нея не отговарят на изискванията на чл. 57 ал. 2 ЗОП се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.

7. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 С НАДПИС „ПЛИК № 1 - ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР":

7.1. Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. В случай, че участникът е чуждестранно лице или чуждестранно лице е част от обединение, се предоставят документите за регистрация, съгласно местното му законодателство, преведени и легализирани на български език, но издадени не по-рано от един месец преди подаването на офертата.

7.2. Документ за гаранция за участие в процедурата съгласно обявлението за обществена поръчка и условията на настоящата докумнетация;

7.3. Доказателства за изпълнение на икономическите и финансовите изисквания към участника, съгласно Раздел VI. Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците, технически възможности и квалификация.

7.4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация, посочени от Възложителя в настоящата документация;

7.5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП - Приложения № 5, 5а, 5б, 5в, 5г и 5д;

7.6. Декларация за участието на подизпълнител/и - Приложение № 9;

7.7. Декларация от включен/-ите в офертата подизпълнител/и - Приложение № 9А;

7.8. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда – Приложение № 16;

7.9. Подробен списък, изчерпателно изброяващ документите поставени в офертата, подписан от представляващия участника. Списъкът следва да съдържа броя на документите, които са представени и страницата/ите, на която/ито се намират;

7.10. Годишен финансов отчет за всяка една от предходните три години (2010, 2011 и 2012г.), изготвен съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството и приложимите разпоредби, както и Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен; При обединение - копие от документа се представя /при наличие/ от всеки член на обединението поотделно. За лица, които не са регистрирани в Република България завереният документ се представя и в превод;

7.11. Документ за закупуване на документация за участие (заверено копие);

7.12. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1, чл. 94 и чл. 96, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС - Приложение 17;

7.13 Оферта за изпълнение на предмета на обществената поръчка (без посочване на определящи показатели относими към Плик № 2 и Плик № 3) – Приложение № 1;

7.14. Удостоверение за вписване на участника в Централния професионален регистър на строителя - ІV група, ІV категория, съобразно чл. 137 от ЗУТ, или еквивалентен документ издаден от чуждестранен орган;

7.15. Сертификат ISO 9001:2008 Система за управление на качеството или друг документ/сертификат за приложени еквивалентни мерки, с обхват строителство – копие.; Сертификат BG OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството или друг документ/сертификат за приложени еквивалентни мерки – копие; Сертификат ISO 14001:2004 Системи за управление на околната среда или друг документ/сертификат за приложени еквивалентни мерки – копие;

7.16. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Този документ се представя, когато лицето, представляващо участника, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника. Когато участникът е обединение и договорът за обединение отговаря на условията на настоящата документация, изрично пълномощно не се изисква;

7.17. Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка - съгласно изискванията на настоящите указания (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – нотариално заверен препис или оригинал.

7.18. Декларация за валидност на офертата – Приложение № 18;

7.19. Декларация по чл. 56,  ал. 1, т. 12 от ЗОП, съгласно Образец Приложение 11 от настоящата документация;

7.20. Други приложими за участника документи и информация, изискуеми съгласно условията, посочени в документацията за участие;

* Когато се предвижда участие на подизпълнители, се прилага чл. 56, ал. 2 от ЗОП

* Когато участник в процедурата е обединение, се прилага чл. 56, ал. 3 от ЗОП.

8. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2 С НАДПИС „ПЛИК № 2 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА".

8.1. Техническо предложение - Приложение № 15 - следва да бъде изготвено по изискванията на приложения образец към настоящата документация, придружено с:

- Работна програма;

- Линеен график.

9. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3 С НАДПИС „ПЛИК № 3 - ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА".

Предлаганата цена задължително се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Плик 3 – Предлагана цена”. Този плик се поставя в общия плик с офертата.

Всеки участник задължително изготвя и представя ценовото си предложение по приложение Образец – Приложение 12,

Ценовото предложение задължително съдържа стойностите най–малко на следните елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени, а именно: средна часова ставка, допълнителни разходи върху труд, допълнителни разходи върху механизация, доставно-складови разходи и печалба.

9.2. Към ценовото предложение се прилага попълнена на хартиен носител Количествено - стойностна сметка и анализни цени за всяка  позиция по приложената Количествена сметка – Приложения 19, при съблюдаване на следните изисквания:

- Цената, предлагана от участника за изпълнение на настоящата обществена поръчка, се определя като обща сума в лева без ДДС, с включена стойност на непредвидени разходи 4,10 % от предлаганата от участника цена.

- Извън Плик „№ 3" - с надпис "Плик № 3 - Предлагана цена" не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от участника.

- Цените трябва да бъдат посочени в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая.

- Оферираната от участника цена включва всички работи, дейности, услуги и др., нужни за качественото завършване на предмета на обществената поръчка, в това число командировки, квартирни, налози и непредвидени разходи в размер 4,10 % (без изброяване на конкретните непредвидени разходи по пера).

- Ценовите предложения се проверяват, с цел да се установи дали са подготвени и представени в съответствие с условията и изискванията на документацията за участие в процедурата.

- В случай на констатиране на аритметични грешки в предложението, те се отстраняват при следните правила:

- при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за верен се приема записът с думи;

- ако е допусната грешка при пресмятането/изчисленията от участника, то той бива отстранен от по – нататъшното участие в процедурата;

- На този етап всяко предложение ще бъде незабавно отстранено, ако има липси и/или неясни документи и/или неясно обозначени документи и/или както следва:

- Не е упомената общата стойност на съответния лот и/или нейното формиране.

- Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън Плик „№ 3" - с надпис "Плик № 3 - Предлагана цена" елемент/и, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура.

Участник, който не е представил някое от описаните по-горе приложения към ценовото предложение и/или е представил непълно, частично и/или неясно ценово предложение и/или приложения към него се отстранява от участие в процедурата.

10. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват в Регистъра на постъпилите оферта, за което на приносителя се издава входящ регистрационен документ.

11. До изтичането на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

12. Варианти на офертата не се приемат.

13. Всеки участник има право да представи само една оферта по процедурата.

14. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

14.1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в последния работен ден на посочения период.

14.2. Когато последният ден от срока съвпада с официален български празник или почивен ден, срокът изтича в края на следващия работен ден.

15. Офертите на участниците трябва да бъдат валидни за срок от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, считано от датата, която е посочена в обявлението за дата на получаване на офертите. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от Възложителя на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

16. В изключителни случаи Възложителят може да поиска писмено от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора. Участникът в процедурата ще бъде отстранен от участие в случай, че откаже да удължи срока на валидност на офертата си.

17. Всички документи трябва да са:

а/ Заверени (когато са копия) с гриф “Вярно с оригинала”, подписани от лицето/та, представляващи участника и свеж печат (с изключение на обединения-участници), когато не е упоменато друго изискване за заверка на документа;

б/ Всички декларации се подписват само от лица, които представляват участника по закон, по силата на договора за обединение или по силата на изрично нотариално заверено пълномощно. В последния случай задължително се представя нотариално заверено пълномощно за извършването на тези изрични действия в оригинал.

в/ Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език или в официален или легализиран (когато е приложимо) превод, респ. да отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП, в противен случай няма да бъдат разглеждани.

При изготвянето на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя, като отговорност за правилното разучаване на документацията, носи единствено Участникът.

До изтичане на крайния срок за подаване на оферти всеки участник може да се запознае с инвестиционните проекти и техническата документация, свързана с изпълнението на поръчката. Възложителят осигурява достъп до цялата документация, като всяко лице може да я прегледа в сградата на Oбщина Брусарци, п.к. 3680, гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” №  85. С цел организация и оптимизация на процеса по запознаване с инвестиционните проекти и техническата документация, желателно е всеки желаещ да изпрати предварително уведомление до Възложителя, в което посочва дата, на която желае да се запознае с документите. Възложителя осигурява копие от всички документи и да ги предостави на разположение в сградата на общината на посочената дата.

Оферти, които не отговарят и не са изготвени съгласно изискванията на Възложителя или са непълни или частични, водят до отстраняване на участника.

VІІІ. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

1. Обект на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка е избор на изпълнител на строително–монтажни работи с предмет: „Подобряване на площадни пространства за отдих в с. Василовци, с. Дондуково, с. Киселево, община Брусарци”.

Предметът на обществената поръчка предвижда:

- Ремонт на площадни пространства:

с. Василовци – 8930 кв.м.

с. Дондуково – 3582 кв.м

с. Киселево – 1093 кв.м

- Подмяна изцяло наличната настилка на площадите:

с. Василовци – 4615 кв.м

с. Дондуково – 2530 кв.м

с. Киселево – 1029 кв.м

- Увеличаване площта на съществуващите зелени площи чрез затревяване:

с. Василовци – 4315 кв.м

с. Дондуково – 1052 кв.м

с. Киселево – 64 кв.м

- Допълване съществуващо парково осветление с нови осветителни тела с H – 3,5м

- Построяване на нови детски площадки, съобразени с Наредба № 1 за условията и реда за устройство на безопасността на площадките за игра.

2. Поръчката е за текущо изпълнение и за срок, предложен от участника, но с общ срок за изпълнение не по-късно от 730 (седемстотин и тридесет) календарни дни, считано от датата на счключване на договора за възлагане на настоящата поръчка.

3. Място на изпълнение на поръчката: с. Василовци, с. Дондуково и с. Киселево, община Брусарци.

4. Начин на плащане: по банков път, в лева.

5. Финансирането на обекта на обществената поръчка ще се осигури във основа на Договор № 12/322/00745 от 27.11.2012г. за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г. с одобрена максимална прогнозна стойност 1 287 984,00 лв. с включени 51 046 лв непредвидени СМР без ДДС.

Участник, който не се е съобразил с общия бюджет на поръчката, съгласно описаните по-горе стойности, като е предложил по-висока цена, ще бъде остранен от участие в процедурата.

6. Възложителят предвижда плащанията да се извършват по следния начин :

6.1. Плащането се извършва на части, както следва:

6.1.1.  АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер на 50 % (петдесет процента) от стойността на договора, платими в 7-дневен срок от даването на строителна линия и ниво с Протокол Образец № 2, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и издадена данъчна фактура. Авансовата сума се приспада пропорционално при всеки акт за действително извършени работи.

6.1.2. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ се извършват на база реално изпълнени СМР, установени с констативен протокол за установяване на действително извършени работи по образец (на Възложителя) респ. съответния Акт образец 19, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и издадена данъчна фактура.

6.1.3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва в срок до 30 дни след подписване на Акт образец № 15 и издаване на данъчна фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспаднат авансовото и междинните плащания.

6.2. Сборът от стойностите на авансовото плащане по т. 6.1.1., междинните плащания по т. 6.1.2. и окончателното плащане по т. 6.1.3. не може да надхвърля общата стойност на договора.

6.3. Спецификите в начина и условията за плащане се определят от договора за отпускане на финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР, Наредба № 24 от 29 юли 2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР за периода 2007-2013г. и са посочени в проектодоговора - част от документацията за участие в настоящата процедура.

Строително-монтажните работи следва да се изпълняват съгласно условията на договора, проект на който представлява неразделна част от настоящата документация.

Възложителят отказва плащане на некачествено извършени СМР или други дейности по договора. Възложителят може да приспадне всички неустойки по договора при междинните и при окончателното плащане едностранно и без съгласието на Изпълнителя.

ІХ. ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Подадените оферти ще се отварят публично в 10:00 часа на 11.07.2013г., в Административна сграда на Oбщина Брусарци, п.к. 3680, гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” №  85.

2. Комисията разглежда, оценява и класира офертите по правилата на чл. 68 - чл. 72 от ЗОП.

X. КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

1. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

2. Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта”.

3. Максималната оценка в точки, която може да получи кандидатът е 100 точки.

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

КО =  П1 + П2 , където:

П1 – Организационно-техническо решение – с тежест 40 точки.

П2 – Предлагана цена – с тежест 60 точки

Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки

Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:

- П1  - е показател, отразяващ тежестта на организационно-техническото решение на участника за изпълнение на поръчката – тежест 40 точки

Максимална оценка  – 40 точки.

Показателят се състои от четири подпоказателя, по всеки един от които комисията може да оцени участниците с оценка от 5 или 10 точки, както следва:

Стратегия за изпълнение на договора – 5 или 10 точки

Включва описание на процеса на управление на изпълнението на договора, начина на комуникация между потенциалния изпълнител и възложителя и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява.

От участие в процедурата се отстранява офертата на участник, който в предложената работна програма и приложенията към нея изобщо не е разгледал някой от следните въпроси: управление на изпълнението на договора, комуникацията между изпълнителя и останалите участници в строителния процес и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява.

Оценка „5 точки” получава участник, който в предложената работна програма и приложенията към нея е разгледал някой от следните въпроси: управление на изпълнението на договора, комуникацията между изпълнителя и останалите участници в строителния процес и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява, но в описателната част има различия и несъответствия с графика на дейностите, предложен от участника, действащото законодателство и предвиденото в тръжната документация.

Оценка „10 точки” получава участник, който в предложената работна програма и приложенията към нея е разгледал следните въпроси: управление на изпълнението на договора, комуникацията между изпълнителя и останалите участници в строителния процес и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява, и в описателната част няма различия и несъответствия с графика на дейностите, предложен от участника, действащото законодателство и предвиденото в тръжната документация.

Анализ на рисковете – 5 или 10 точки.

Включва мерки за предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на евентуалното настъпване на рискове, съпътстващи изпълнението на поръчката.

От участие в процедурата се отстранява офертата на участник, който не е предложил мерки за предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на евентуалното настъпване на някой от следните рискове:

- Забава в срока за изпълнение на обекта, поради увреждане на материали, техническо оборудване и изпълнени СМР;

- Забавяне на срока за изпълнение на обекта при отсъствие на значителна част от персонала, вследствие болест при официално обявени вирусни епидемии.

- Забава в срока за изпълнение на обекта, поради временна нетрудоспособност на един или повече ключови експерти или членове на изпълнителския персонал, вследствие на злополука или заболяване;

- Забава в срока за изпълнение на обекта, поради възникване на непредвидени СМР и изчакване на одобрението им от Възложителя, проектанта и финансиращия орган.

- Забава в срока за изпълнение на обекта, поради напускане на един или повече ключови експерти или членове на изпълнителския персонал.

- Забава в срока за изпълнение на обекта, поради грешки в проектирането или изпълнението на обекта,

- Забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие на продължителни или краткотрайни но интензивни буря, ураган, проливен дъжд, наводнение, продължително застудяване, натрупване на сняг, заледяване.

- Забава в срока за изпълнение на обекта, поради аварии на използваната механизация и оборудване, въпреки спазването на изискванията за техническо обслужване и поддръжка.

- Забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие прекъсване на СМР, поради неработни дни, които не са част от официално обявените празници и почивни дни (местни празници, мероприятия и др.).

- Забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие прекъсване на СМР, поради събития, възникнали в резултат от социално напрежение в страната или региона (бунт, стачка, гражданско неподчинение и др. от подобен характер), които не са пряко свързани с изпълнението на обекта.

- Забава в срока за изпълнение на обекта, поради нарушен ритъм на доставка на материали, вследствие рязко повишаване на цените на основни строителни материали, в резултат от шоково поскъпване на основни суровини и горива на световния пазар.

- Забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие на напускане на голямо количество изпълнителски персонал, поради привличането им от конкурентно предприятие, предложило им по-изгодни условия (често срещано текучество в бранша).

- Забава в срока за изпълнение на обекта, поради сериозни пропуски или евентуални грешки в работния проект.

- Забава в срока за изпълнение на обекта, поради обосновано решение на Възложителя за отмяна или корекция на част от вече изпълнени или текущо изпълнявани СМР.

- Забава в срока за изпълнение на обекта, поради закъснение на строителния надзор да приеме извършени работи и да оформи протоколи, което впоследствие забавя изпълнението на следващи работи.

- Забава в срока за изпълнение на обекта, поради изменения и допълнения в нормативни актове на Р. България, които могат да възпрепятстване изпълнението на договора.

- Забава в срока за изпълнение на обекта, поради забавено договорено плащане на изпълнен етап, което може да осуети изпълнението на следващите етапи.

- Забава в срока за изпълнение на обекта, поради неявяване в определения срок на проектантите за осъществяване на авторски надзор, за оформяне на необходими строителни документи и за даване на указания, което може да се отрази на по-нататъшното изпълнение на обекта и договора.

- Забава в срока за изпълнение на обекта, поради грешно изпълнени дейности, вследствие на изпълнение на задължителни предписания от строителния надзор и проектантите.

- Забава в срока за изпълнение на обекта, поради временно прекратяване на достъпа до населеното място, в което се изпълнява обектът, вследствие прекъсване на движението по републикански пътища, което нарушава режима на доставка на материали.

- Забава в срока за изпълнение на обекта, поради спиране достъпа до регламентираните депа за извозване на строителни и битови отпадъци.

- Забава в срока за изпълнение на обекта, поради констатирани от оторизирани органи и институции на съществени нарушения при оценяване на съответствието на предвидените за доставка строителни продукти, вследствие от което издадените сертификати са обявени за невалидни.

- Забава в срока за изпълнение на обекта, поради сключване на един или повече договори за изпълнение на други строителни обекти, чийто периоди на изпълнение съвпадат изцяло или частично, вследствие от което може да се наложат промени в технологията на изпълнение и в планирането на разпределението на материално – техническите и човешките ресурси.

- Забава в срока за изпълнение на обекта, поради запор и публична продан или продан чрез явен търг с устно наддаване на движими вещи – машини, техника и оборудване (наети или взети на лизинг от изпълнителя), във връзка с открити изпълнителни дела.

- Забава в срока за изпълнение на обекта, поради заплащане на непредвидени данъчни задължения в особено голям размер от страна изпълнителя, установени с влязъл в сила данъчен ревизионен акт, вследствие от което временно са редуцирани финансовите му средства до степен, достатъчна да затрудни осъществяването на текущата дейност.

- Забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие на възникнали в процеса на изпълнение на обекта спорове между Възложителя и изпълнителя, чието разрешаване е необходима и задължителна предпоставка за продължаване на СМР.

- Забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие на значителни промени в световната икономическата конюнктура (твърде високи нива на инфлация, световна финансова криза и др.), които засягат пряко или косвено икономическата ситуация в държавата, включително строителния сектор и рефлектират върху своевременното и качествено изпълнение на договора, поради икономическата му неизгодност за някоя от страните.

- Забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие на валутни ограничения и промяна на законови процедури, свързани с вноса на стоки, включително строителна техника и материали, което може да доведе до нарушаване на режима на доставки.

- Забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие на прекратяване на дейността, несъстоятелност или ликвидация на изпълнителя.

- Забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие на ограничаване на достъпа до населеното място от оторизиран орган, поради провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи или обявено бедствено положение.

- Забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие на увреждане на материали, техническо оборудване и изпълнени СМР, в резултат от терористичен акт което неминуемо ще доведе до забавяне изпълнението на договора.

- Забава в срока за изпълнение на обекта, поради промени в нормативната уредба на европейското законодателство или приемане на препоръчителни правила от ЕС, след подписване на договора, с които се променят или въвеждат нови нормативни разпоредби, които императивно или диспозитивно уреждат определени аспекти на строителната технология (в областта на безопасност на труда, опазване на околна среда и др.), което налага оскъпяване или промяна на строителната технология.

- Забава в срока за изпълнение на обекта, поради прецизиране на оценката на разходите по проекта, съгласно което разходите могат да надхвърлят заложения бюджет, което налага преразглеждане на приоритетите при изпълнението;

Оценка „5 точки” получава участник, който е предложил мерки за предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на евентуалното настъпване на горните рискове, но някоя от мерките или всички от тях не съответстват на риска, към който са отнесени.

Оценка „10 точки” получава участник, който е предложил мерки за предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на евентуалното настъпване на горните рискове, като всички от тях съответстват на описания риск.

Съдържание на работната програма и линейния график – 5 или 10 точки

Разглеждат се представената работна програма и приложените към нея линеен график за изпълнение на дейностите, обяснителна записка към него и диаграма на работната ръка. Комисията преценява съдържанието и пълнотата на посочените документи.

От участие в процедурата се отстранява офертата на участник, който към работната си програма не е приложил един от документите: линеен график за изпълнение на дейностите, обяснителна записка към него и диаграма на работната ръка.

Оценка „5 точки” получава участник, който към работна си програма е приложил всички изброени документи, но те не съдържат някой от следните компоненти: броят работници, които възнамерява да ползва участникът за всеки вид дейност, дните за изпълнение на отделните дейности, човекочасовете за всеки вид дейност и за цялостното изпълнение на строителството.

Оценка „10 точки” получава участник, който към работна си програма е приложил всички изброени документи, и те съдържат следните компоненти: брой работници, които възнамерява да ползва участникът за всеки вид дейност, дни за изпълнение на отделните дейности, човекочасовете за всеки вид дейност и за цялостното изпълнение на строителството.

# Организационен план и Технология за изпълнение на строителството – 5 или 10 точки

Съдържа описани в работната програма Организационен план за цялостното изпълнение на обекта, вкл. и на временното строителство със срокове и отговорници, етапи на строителството в правилна технологична последователност, технология на изпълнение.

# От участие в процедурата се отстранява офертата на участник, който в предложената работна програма и приложенията към нея е описал технологията за изпълнение на строителството, но тя не съответства на техническата спецификация за обекта и/или са налице разминавания и несъответствия в технологичната последователност на изпълнение между заложените дейности по графика и/или описаното в останалите документи.

# Оценка „5 точки” получава участник, който в предложената работна програма и приложенията към нея е описал технология за изпълнение на строителството, съответстваща на техническата спецификация за обекта, в правилна технологична последователност на изпълнение между заложените дейности по графика и/или описаното в останалите документи, но са налице разминавания и несъответствия в Организационния план за цялостното изпълнение на обекта, вкл. и на временното строителство със срокове и отговорници.

# Оценка „10 точки” получава участник, който в предложената работна програма и приложенията към нея е описал технология за изпълнение на строителството, съответстваща на техническата спецификация за обекта, в правилна технологична последователност на изпълнение между заложените дейности по графика и/или описаното в останалите документи, но са налице разминавания и несъответствия в Организационния план за цялостното изпълнение на обекта, вкл. и на временното строителство със срокове и отговорници.

- Предлагана цена – П2

П2 - е показател, отразяващ тежестта на предлаганата цена на съответната оферта.

- За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П2 е 60 точки;

- Максимален брой точки – 60, получава офертата с предложена най-ниска цена;

- Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула

П2 = (Amin / Ai) х 60, където

Amin – представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката

Ai – представлява цената, предложена от съответния участник

Забележка: Участници, предложили крайна цена за изпълнение на поръчката, която е по-висока от прогнозната стойност, посочена от Възложителя, ще бъдат отстранени от участие в процедурата!!!

XІ. ОБЯВЯВАНЕ РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

- ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

  - Възложителят, в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на поръчката.

  - В решението си възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти по всеки лот и мотивите за отстраняването им.

  - Възложителят изпраща решението си на участниците в тридневен срок от издаването му.

  - При писмено искане от участник възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола, в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

- ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

  - Основания за прекратяване на процедурата

    - Възложителят прекратява процедурата при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗОП и може да прекрати процедурата при наличие на условия по чл. 39, ал. 2 от ЗОП.

    - В случай на прекратяване на процедурата, Възложителят действа при условията на чл. 39, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.

Забележка: Всички горни решения на Възложителя са за цялата процедура.

ХІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

- ПРОЦЕДУРА

  - Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

  - Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

  - Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по чл. 41, ал. 3 от ЗОП.

  - Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата. Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.

  - Възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

- откаже да сключи договор;

- не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП.

2. НЕСКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.

2.1. Договор за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

- не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП;

- не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП;

- не представи определената гаранция за изпълнение на договора.

- не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата

  - Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

- СРОКОВЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договорът за изпълнение на обществена поръчка се сключва с участника в 30-дневен срок от обявяване на решението за определяне на изпълнител на обществената поръчка, при липса обстоятелства, описани в настоящите указания.

Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията по договора. Неговите клаузи не подлежат на предоговаряне.